}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Renato Antonio Carreño Navarro |
| --- | --- |
| Rut | 21.679.130-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Sede Plaza Oeste |

| Nombre estudiante | Camilo Andres Rojas Jimenez |
| --- | --- |
| Rut | 21.481.868-k |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Sede Plaza Oeste |

| Nombre estudiante | Jorge Armando Berroeta Briones |
| --- | --- |
| Rut | 20.819.125-k |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Sede Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Dulce Dia |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Se ven más en: - Desarrollo de software - Gestión y desarrollo de sistemas informáticos - Bases de datos y gestión de información - Desarrollo de soluciones tecnológicas |
| Competencias | Las que mas se ven relevante dentro del proyecto serian: - Analizar necesidades y problemáticas de una organización para diseñar soluciones informáticas. - Diseñar y desarrollar aplicaciones de software orientadas a resolver necesidades reales. - Implementar y administrar bases de datos para almacenar y gestionar información. - Integrar diferentes tecnologías y servicios para construir soluciones informáticas. - Aplicar metodologías y buenas prácticas durante el desarrollo de proyectos de software. - Realizar pruebas y validaciones para asegurar el correcto funcionamiento de las soluciones desarrolladas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Escogimos este tema porque es un problema real que enfrenta un negocio conocido por el equipo: la desorganización en la toma y seguimiento de pedidos de una pastelería, por depender solo de WhatsApp y registros en papel. Es relevante para Ingeniería en Informática porque refleja una necesidad común en las PYME chilenas aún no digitalizadas, y su solución exige aplicar desarrollo de software, bases de datos e integración de sistemas. La situación se ubica en la Región Metropolitana: el local comercial El Filodendro en Maipú (venta y atención a clientes) y la planta de producción en Cerrillos, que deben coordinarse hoy de forma manual e informal. El proyecto afecta principalmente a los clientes, dándoles mayor fiabilidad al pedir o reservar, y a los empleados, facilitándoles la gestión de los pedidos. Como aporte de valor, entrega a Dulce Día una solución real que centraliza la información, reduce la pérdida de registros y mejora la comunicación entre venta y producción; para el equipo, es la oportunidad de desarrollar un proyecto de software completo con impacto real. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Lo que se espera lograr con este proyecto es crear una app de teléfono y computador para realizar la venta online y reserva de pasteles, manteniendo un registro claro y controlado de las ventas agregando un Chatbot que permita realizar preguntas, como si ciertos productos cuales son los más vendidos o si los tiene en stock cuales están disponibles o cambiar los ingredientes para pedidos más especializados para personas con intolerancia a la lactosa o celíacos entre otros problemas. Principalmente eliminar las pérdida de pedidos y mejorar la gestión de los mismos de la pastelería dulce días y permitir que los usuarios puedan realizar los pedidos online. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que abarca justamente las labores que este describe: levantamiento y análisis de requerimientos, desarrollo e integración de sistemas computacionales, integración de tecnologías de información y gestión de proyectos informáticos. Al construir un sistema real para la pastelería Dulce Día, ponemos en práctica de manera concreta cada una de estas competencias, en lugar de trabajarlas solo de forma teórica. Las competencias seleccionadas son necesarias porque cada una resuelve una parte específica del problema: analizar las necesidades de la organización nos permite entender por qué se pierden pedidos y dónde falla la coordinación actual; diseñar y desarrollar software nos permite construir la app móvil y la plataforma web que reemplazan el registro manual; implementar y administrar bases de datos nos permite centralizar la información que hoy está dispersa en WhatsApp y papel; integrar tecnologías nos permite conectar el backend, las notificaciones push y el chatbot de IA en un solo sistema coherente; y aplicar metodologías junto con realizar pruebas nos permite entregar una solución ordenada, validada y de calidad, tal como se espera de un futuro Ingeniero en Informática. |
| Relación con los intereses profesionales | Durante el desarrollo podremos fortalecer conocimientos relacionados con programación, desarrollo de aplicaciones móviles y web, bases de datos, servicios en la nube e integración de nuevas tecnologías como inteligencia artificial. La realización de este proyecto contribuirá al desarrollo profesional del equipo al permitir adquirir experiencia en un proyecto de software de principio a fin, considerando el análisis del problema, diseño de la solución, desarrollo, pruebas, implementación y presentación de resultados. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - El proyecto es factible dentro de las 18 semanas y las horas asignadas a Portafolio de Título, tiempo suficiente para cubrir las etapas de nuestro plan de trabajo y carta Gantt. Los materiales requeridos son de bajo costo: Flutter/Dart, Java con Spring Boot, MySQL en Railway, Firebase para notificaciones push y un servicio de IA para el chatbot, además de equipos propios e internet. - Como factor externo que facilita el desarrollo, contamos con acceso directo a un caso real —la pastelería Dulce Día— para validar la solución con información y usuarios reales. Como factores que podrían dificultarlo, están la carga de otras asignaturas y la coordinación de tiempos entre los tres integrantes, lo que abordamos trabajando en sprints cortos bajo Scrum y con reuniones de seguimiento periódicas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un apartado digital para la gestión y comercialización de productos de la pastelería Dulce Día, mediante una aplicación móvil y una plataforma web que permitan centralizar los pedidos, mejorar su trazabilidad y facilitar la atención de los clientes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar una solución informática que permita centralizar la información de los pedidos y productos. - Desarrollar una aplicación móvil para registrar, gestionar y realizar seguimiento de los pedidos. - Implementar una plataforma web de E-commerce que permita a los clientes consultar productos y realizar pedidos online. - Implementar una base de datos centralizada para almacenar y gestionar la información del sistema. - Integrar servicios de notificaciones para informar al equipo de producción sobre nuevos pedidos y cambios en su estado. - Incorporar un chatbot basado en inteligencia artificial para apoyar la atención y orientación de los clientes. - Realizar pruebas funcionales de los componentes desarrollados para verificar el cumplimiento de los requerimientos definidos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto Dulce Día se utilizará la metodología ágil Scrum, permitiendo organizar el trabajo del equipo mediante ciclos de desarrollo llamados Sprints. Esta metodología facilitará la entrega progresiva de funcionalidades, la revisión constante de los avances y la adaptación del proyecto frente a posibles cambios en los requerimientos. El proyecto comenzará con el levantamiento y priorización de los requerimientos de la pastelería. Posteriormente, las funcionalidades serán organizadas en un Product Backlog, estableciendo las tareas que deberán desarrollarse durante cada Sprint. Durante cada Sprint se realizarán actividades de análisis, diseño, programación, integración y pruebas. Al finalizar cada ciclo se revisarán los resultados obtenidos, identificando funcionalidades completadas, errores y posibles mejoras para los siguientes Sprints. El desarrollo se dividirá principalmente en las siguientes etapas: - Levantamiento y análisis de requerimientos. - Diseño de la arquitectura y base de datos. - Desarrollo del backend y API REST. - Desarrollo de la aplicación móvil. - Desarrollo de la plataforma web E-commerce. - Integración del chatbot basado en inteligencia artificial y sistema de notificaciones. - Pruebas e integración de los componentes. - Despliegue, correcciones y validación final. El equipo realizará reuniones de seguimiento para revisar el estado de las tareas, identificar dificultades y coordinar las actividades de cada integrante. Los avances serán revisados periódicamente para validar que las funcionalidades desarrolladas respondan a las necesidades de Dulce Día. La distribución de responsabilidades será la siguiente: - Renato Antonio Carreño Navarro: elaboración y organización de informes y documentación del proyecto. - Camilo Andres Rojas Jimenez: elaboración y organización de informes y documentación del proyecto. - Jorge Armando Berroeta Briones: desarrollo de la plataforma web, gestión de base de datos e integración de componentes. Los tres integrantes participarán de manera conjunta en las actividades de planificación, pruebas, integración, documentación y presentación del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Levantamiento de requerimientos | Documento con los requerimientos funcionales y necesidades identificadas para Dulce Día. | Permite demostrar que la solución se desarrolla a partir de las necesidades identificadas. |
| Avance | Diseño de arquitectura | Diagrama que representa los componentes principales del sistema y su comunicación. | Permite evidenciar la planificación técnica de la solución. |
| Avance | Diseño de base de datos | Modelo de datos y estructura de las tablas utilizadas por el sistema. | Demuestra la planificación del almacenamiento y organización de la información. |
| Avance | Prototipo de interfaces | Diseños de las principales pantallas de la aplicación móvil y plataforma web. | Permite validar anticipadamente la estructura y experiencia de usuario. |
| Avance | Aplicación móvil funcional | Versión de avance de la aplicación con las principales funciones implementadas. | Permite demostrar el progreso del desarrollo de la aplicación. |
| Avance | Plataforma E-commerce | Versión de avance del portal web para clientes. | Evidencia el progreso de la segunda fase del proyecto. |
| Final | Sistema integrado | Aplicación móvil, plataforma web, backend y base de datos funcionando de manera integrada. | Demuestra el cumplimiento de la solución propuesta. |
| Final | Pruebas funcionales | Registro de pruebas realizadas sobre las funcionalidades principales. | Permite verificar que el sistema funciona de acuerdo con los requerimientos. |
| Final | Demostración del proyecto | Documentación de la arquitectura, funcionamiento y componentes desarrollados. | Permite evidenciar el resultado final del proyecto. |
| Final | Documentación técnica | Documentación de la arquitectura, funcionamiento y componentes desarrollados. | Permite respaldar técnicamente la solución implementada. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Analizar necesidades y problemáticas de una organización para diseñar soluciones informáticas. | Definición y planificación del Proyecto APT | Levantamiento inicial de requerimientos, fundamentación, objetivos, metodología, evidencias y plan de trabajo (documento Fase 1). | Guía del estudiante, reuniones de equipo, formato de informe Fase 1 | 4 semanas | Renato Carreño, Camilo Rojas y Jorge Berroeta | Facilita contar con un problema real ya identificado (pastelería Dulce Día); riesgo de ajustes de alcance en semanas siguientes |
| Implementar y administrar bases de datos para almacenar y gestionar información. | Diseño de arquitectura y base de datos | Diseño del modelo de datos (MySQL) y de la arquitectura general del sistema (app móvil, backend, hosting en la nube). | Railway, MySQL, herramientas de modelado (diagramas ER) | 2 semanas | Jorge Berroeta | Facilitador: experiencia previa con MySQL y Railway; obstaculizador: definir un modelo flexible para futuras pastelerías (SaaS) |
| Diseñar y desarrollar aplicaciones de software orientadas a resolver necesidades reales. | Desarrollo del backend y API REST | Implementación de la lógica de negocio, endpoints REST y conexión con la base de datos, usando Java y Spring Boot. | Java, Spring Boot, Maven, Railway (cloud hosting) | 4 semanas | Jorge Berroeta | Base sólida para que app móvil y web puedan integrarse en paralelo |

| Integrar diferentes tecnologías y servicios para construir soluciones informáticas. | Desarrollo de la plataforma web E-commerce | Construcción del portal web de autoservicio: catálogo, personalización de pedidos y flujo de pago/agenda. | Framework web, Railway, MySQL | 4 semanas | Jorge Berroeta | Se apoya en el mismo backend y base de datos ya construidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrar diferentes tecnologías y servicios para construir soluciones informáticas. | Integración de chatbot con IA y notificaciones push | Incorporación del asistente virtual (LLM) en la web y de notificaciones push (Firebase FCM) hacia el equipo de producción. | Firebase Cloud Messaging, servicio de IA (LLM) | 3 semanas | Jorge Berroeta | Obstaculizador: curva de aprendizaje en la integración de servicios de IA de terceros |
| Aplicar metodologías y buenas prácticas durante el desarrollo de proyectos de software. | Informe de avance (evidencias Fase 2) | Documentación y entrega del informe de avance con las evidencias comprometidas (prototipo, app y web en desarrollo). | Formato de informe de avance, evidencias del proyecto | 1 semana | Renato Carreño y Camilo Rojas | Hito de control intermedio antes de cerrar las últimas integraciones |
| Realizar pruebas y validaciones para asegurar el correcto funcionamiento de las soluciones desarrolladas. | Pruebas e integración de componentes | Pruebas funcionales de app móvil, plataforma web, backend y chatbot ya integrados entre sí. | Dispositivos de prueba, casos de prueba, entorno de staging en Railway | 2 semanas | Equipo (los tres integrantes) | Permite detectar errores antes del despliegue final |
| Realizar pruebas y validaciones para asegurar el correcto funcionamiento de las soluciones desarrolladas. | Despliegue, correcciones y validación final | Despliegue en producción de los componentes, corrección de errores detectados y validación final con datos reales. | Railway (producción), checklist de validación | 2 semanas | Jorge Berroeta, con apoyo del equipo | Últimos ajustes previos al cierre; posible ajuste de alcance por evaluaciones de otras asignaturas |
| Aplicar metodologías y buenas prácticas durante el desarrollo de proyectos de software. | Documentación técnica final y presentación del proyecto | Elaboración del informe final, documentación técnica, presentación y defensa del Proyecto APT. | Formato de informe final, presentación, guión de presentación | 2 semanas | Renato Carreño y Camilo Rojas | Cierre formal del proyecto ante el docente/jurado |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Definición y planificación del Proyecto APT | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y base de datos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del backend y API REST |  |  |  |  |  | X | XX | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la aplicación móvil (Agenda de Pedidos) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la plataforma web E-commerce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Integración de chatbot con IA y notificaciones push |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Informe de avance (evidencias Fase 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas e integración de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Despliegue, correcciones y validación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Documentación técnica final y presentación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.