|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales, sí. Según nuestra Carta Gantt, las actividades de la Fase 1 (definición y planificación del proyecto) se cerraron en las semanas previstas. El diseño de la arquitectura y de la base de datos, planificado para las semanas 5 y 6, se completó antes de lo programado, porque el documento de requisitos, los diagramas y el modelo de datos quedaron listos de forma temprana. El backend, la aplicación móvil y el portal web avanzan en paralelo y ya cuentan con funciones operativas. Las pruebas, el despliegue y la documentación final aún no comienzan porque corresponden a las semanas 14 a 18. Hay dos puntos que todavía no cerramos y que podrían presionar el cronograma si no los priorizamos: la integración completa del chatbot con el modelo de lenguaje y la validación de las notificaciones por cambio de estado del pedido. Factores que han facilitado el desarrollo: • Contar con un caso real (la pastelería Dulce Día y el local El Filodendro), que permite validar con información y usuarios reales. • Experiencia previa en las tecnologías del proyecto (Flutter, Spring Boot, MySQL, Railway y Firebase) y el uso de servicios gratuitos o de bajo costo. • Tener el SRS, los diagramas y el modelo de datos antes de programar, lo que permitió desarrollar backend, app y web en paralelo. • La metodología Scrum, con sprints cortos y reuniones de seguimiento. Factores que han dificultado el desarrollo: • La carga académica simultánea de otras asignaturas. • Los hallazgos del análisis de código (panel de administración sin autenticación, validación de precios y manejo de errores), que agregaron tareas que no estaban en el plan original. • La dependencia de servicios de terceros (Railway, Firebase y el proveedor del modelo de lenguaje), que no controlamos. • La concentración de las tareas técnicas en un solo integrante, lo que genera riesgo si surge un imprevisto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado y planeamos enfrentar cada dificultad con acciones concretas: • Hallazgos del análisis de código: los convertimos en tareas del backlog, priorizadas según su severidad y asociadas a casos de prueba del Plan de Pruebas (por ejemplo, la protección del panel de administración y la validación de precios). • Carga académica: priorizamos las funciones de mayor impacto (pedidos, abonos, notificaciones), trabajamos en sprints cortos y adelantamos trabajo que no depende del desarrollo, como el plan de pruebas y los borradores de la presentación y del guion. • Dependencia de terceros: usamos un entorno de pruebas separado de producción y simulamos el servicio de inteligencia artificial cuando no está disponible, para no detener el avance. • Concentración del desarrollo en una persona: vamos a redistribuir tareas (ver punto 5), a incorporar revisiones de código entre los integrantes y a documentar el sistema para que cualquiera pueda continuar el trabajo. • Trazabilidad del modelo de datos: el modelo actual no tiene tablas de historial de estados ni de abonos, por lo que evaluaremos agregarlas antes de cerrar el backend.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como satisfactorio y con avances concretos, aunque con aspectos claros por mejorar. Lo que destacamos: • Una base de análisis y diseño sólida: SRS con 12 requisitos funcionales, 8 no funcionales y 11 historias de usuario con trazabilidad, además de diagramas de casos de uso, de clases y de actividad, y el modelo de datos. • Software funcionando con evidencia real: aplicación móvil con agenda de pedidos y notificaciones push, y portal web con catálogo, personalización del pedido, chatbot de soporte y panel de administración. • Anticipación en la calidad: realizamos un análisis del código fuente y elaboramos un plan de pruebas de 55 casos trazados a los requisitos antes de comenzar el período de pruebas. Lo que podemos mejorar: • Ejecutar pruebas antes: hoy el plan existe, pero aún no se ejecuta, y la prueba automática del proyecto es solo la de ejemplo de Flutter. • Dejar evidencia del aporte de cada integrante en el repositorio Git, con commits por persona, para demostrar la equidad del trabajo. • Completar el chatbot con inteligencia artificial y reforzar la seguridad del sistema (autenticación del panel y control de accesos por rol). • Medir el avance con un tablero de tareas compartido, con responsables y fechas, para detectar desvíos con mayor anticipación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos quedan algunas inquietudes sobre cómo proceder, que nos gustaría consultar con el docente: • Con la definición y el diseño completos, la app y el portal funcionando y el plan de pruebas elaborado pero no ejecutado, ¿el nivel de avance es suficiente para el informe de avance o conviene tener ya un primer ciclo de pruebas ejecutado? • ¿Se considera el Plan de Pruebas y el informe de análisis de código como evidencia de calidad, o se espera evidencia de pruebas ejecutadas con sus resultados? • Para el chatbot, ¿se espera que responda con un modelo de lenguaje en tiempo real o es válido un asistente con flujos guiados y un modelo de lenguaje acotado al catálogo? • Dado que parte del equipo concentra el desarrollo y parte la documentación y las pruebas, ¿cómo se evidencia y evalúa en Git el aporte individual de cada integrante? • Si el tiempo no alcanza para todo, ¿podemos dejar funcionalidades como los reportes y la exportación como alcance opcional y priorizar las críticas?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos que conviene redistribuir parte de las actividades. Hoy el desarrollo técnico recae principalmente en Jorge Berroeta, mientras que Renato Carreño y Camilo Rojas concentran la documentación y los informes. Para equilibrar la carga y dejar evidencia del aporte de cada integrante en el repositorio, proponemos: • Renato Carreño: pruebas unitarias y de API del backend (pedidos, abonos y precios), colecciones de Postman y el módulo de reportes. • Camilo Rojas: validaciones y manejo de errores en la app y el portal (hallazgos del análisis de código), vista de historial de pagos y ejecución de las pruebas funcionales y de usabilidad con el personal de Dulce Día. • Jorge Berroeta: autenticación y roles, integración del chatbot con el modelo de lenguaje, despliegue y revisión de código de los cambios de los demás. Las nuevas actividades que se deben asignar son: implementar la autenticación del panel de administración, corregir los hallazgos del análisis de código, ejecutar el plan de pruebas y realizar las sesiones de aceptación con Dulce Día. Los tres seguiremos participando juntos en la planificación, las pruebas, la integración y la presentación del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva, con aspectos por ajustar. Aspectos positivos: • Un reparto inicial de responsabilidades claro, que nos permitió avanzar en paralelo en la documentación y en el desarrollo. • El uso de Scrum y de reuniones de seguimiento para revisar el avance y coordinar las tareas. • Documentos coherentes entre sí (requisitos, diagramas, plan de trabajo, carta Gantt y plan de pruebas), que reflejan una visión común del proyecto. Aspectos por mejorar: • Equilibrar la carga técnica entre los tres integrantes, para no depender de una sola persona. • Registrar el aporte individual en Git y usar un tablero compartido con responsables y fechas. • Incorporar revisiones de código cruzadas, para compartir el conocimiento del sistema y mejorar la calidad.