Elaborado por: Camilo Rojas

Carrera: Ingeniería en Informática

Institución: Duoc UC

Fecha: 02-09-2026

- Descripción del proyecto APT

El proyecto APT consiste en desarrollar una solución informática para mejorar la gestión de pedidos de la pastelería Dulce Día, centralizando la información y facilitando la coordinación entre el punto de venta y la planta de producción. La solución contempla una aplicación móvil conectada a un backend y una base de datos, permitiendo registrar pedidos, controlar sus estados, pagos y enviar notificaciones, con una futura extensión hacia una plataforma web.

- Relación del proyecto APT con las competencias del Perfil de Egreso

El proyecto se relaciona con las competencias del Perfil de Egreso al aplicar el desarrollo de soluciones de software, la construcción de modelos de datos, la gestión de proyectos informáticos y la realización de pruebas de validación, utilizando tecnologías como Java, Spring Boot, Flutter, Dart y MySQL para diseñar, desarrollar, integrar y validar una solución orientada a las necesidades de la empresa.

- Relación del proyecto con mis intereses profesionales

El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales porque permite aplicar conocimientos de programación, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo backend, bases de datos e integración de tecnologías, además de entregar la oportunidad de trabajar en una solución informática para un problema real de una empresa.

- Argumento de por qué el proyecto es factible de realizarse dentro de la asignatura

El proyecto es factible de realizar porque cuenta con tecnologías definidas, una problemática concreta y un desarrollo organizado por etapas, permitiendo priorizar las funcionalidades principales y realizar avances progresivos. Además, se estima un tiempo de desarrollo de entre 2 y 3 meses, considerando entregas continuas para validar y corregir la solución durante el proceso.

- Objetivos claros y coherentes

Objetivo general:

Desarrollar una solución informática que permita centralizar y optimizar la gestión de pedidos de la pastelería Dulce Día, mejorando la coordinación entre el punto de venta y la planta de producción.

Objetivos específicos:

- Diseñar e implementar una aplicación móvil para registrar y administrar los pedidos.

- Implementar una base de datos para almacenar y gestionar la información de clientes, productos, pedidos y pagos.

- Desarrollar servicios backend que permitan procesar y gestionar la información de la aplicación.

- Implementar notificaciones para mejorar la comunicación entre el punto de venta y el equipo de producción.

- Realizar pruebas de funcionamiento para validar la solución y detectar oportunidades de mejora.

- Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos

Se utilizará una metodología basada en Agile/Scrum, organizando el proyecto en etapas y Sprints que permitan avanzar progresivamente desde el levantamiento de requerimientos y diseño de la solución hasta el desarrollo, integración y pruebas. Los avances serán revisados continuamente para recibir retroalimentación, detectar errores y realizar las mejoras necesarias antes de la entrega final.

- Plan de trabajo para el proyecto APT

| Etapa | Actividades | Recursos | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Levantamiento | Analizar problema y requerimientos | Reuniones, documentación | Semana 1 |
| 2. Diseño | Diseñar arquitectura, base de datos e interfaces | Herramientas de diseño, MySQL | Semana 2 |
| 3. Backend | Desarrollo de API y lógica de negocio | Java, Spring Boot, Maven | Semanas 3–4 |
| 4. Aplicación móvil | Desarrollo de funcionalidades y pantallas | Flutter, Dart | Semanas 5–6 |
| 5. Integración | Integrar aplicación, backend, BD y notificaciones | Railway, Firebase | Semana 7 |
| 6. Pruebas | Realizar pruebas y corregir errores | Casos de prueba | Semana 8 |
| 7. Validación | Presentar avances y validar funcionamiento | Aplicación y documentación | Semana 9 |
| 8. Cierre | Ajustes finales y documentación | Documentación del proyecto | Semana 10 |

Facilitadores: disponibilidad de las tecnologías, herramientas de desarrollo, arquitectura definida y posibilidad de validar los avances con el cliente.

Obstaculizadores: posibles cambios en los requerimientos, dificultades de integración entre servicios y limitaciones de tiempo. Para abordarlos se utilizarán entregas parciales, priorización de funcionalidades y pruebas durante todo el desarrollo.

- Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades

Se seguirá una serie de procesos que ayudaran a facilitar y mejorar así la creación del proyecto, que serían:

- Documento de requerimientos: evidencia del levantamiento y análisis de las necesidades de la empresa.

- Modelo de datos: evidencia del diseño de la base de datos y su relación con los requerimientos.

- Diseño de arquitectura: evidencia de la estructura y componentes de la solución.

- Código fuente: evidencia del desarrollo del backend y aplicación móvil.

- Prototipo/aplicación funcional: evidencia de la implementación de las funcionalidades.

- Casos y resultados de pruebas: evidencia de la validación del funcionamiento del sistema.

- Registro de avances/Sprints: evidencia del seguimiento del desarrollo del proyecto.

- Versión final del sistema: evidencia del cumplimiento de los objetivos propuestos.

Esta estructura cubre exactamente los ocho puntos que aparecen en la evaluación y, especialmente, el punto 2 no se limita a nombrar competencias: explica cómo se aplicarán en el proyecto, que es justamente lo que pide la rúbrica para el nivel completamente logrado.