|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos logrado cumplir con el cronograma planificado de la carta gantt. Logramos finalizar la arquitectura base del proyecto, desplegar el backend en Railway, estructurar la base de datos MySQL, desarrollando la aplicación móvil operativa con notificaciones push y estructurar la plataforma web multiplataforma. Factores que nos han facilitado el avance serían la modularidad del desarrollo en flutter, la estructura clara de contrato de API REST y el uso de repositorios para el control de versiones. Factores que nos han dificultado el avance serían la configuración del entorno de Windows, la resolución de políticas CORS para permitir peticiones HTTP transversales desde la web, y la integración de validaciones avanzadas en calendarios para bloquear fechas según la capacidad de la pastelería.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades técnicas de configuración de herramientas y entorno, optamos por enfocar la compilación y pruebas directamente en el entorno Web (Chrome) y dispositivos Android, omitiendo dependencias innecesarias de C++ para Windows. Respecto a los desafíos de integración con el backend, ajustamos la configuración de SecurityConfig y CORS en Spring Boot para permitir un flujo fluido de datos. Para las futuras iteraciones y la fase final, planeamos mantener una comunicación constante dentro del grupo y realizar sesiones de pruebas integradas (testing) previas a cada entrega para detectar fallos de validación a tiempo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos el trabajo actual de manera muy positiva, ya que no solo logramos realizar los requerimientos iniciales de la app móvil, sino que aceleramos la implementación de la tienda web interactiva y el módulo de agendamiento para invitados. Lo que destacamos fue la capacidad de adaptar la arquitectura para poder responder a necesidades reales de negocio. Y los aspectos a mejorar sería mejorar la documentación interna del código, aumentar la cobertura de pruebas unitarias y refinar aún más los detalles de experiencia del usuario.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietud de sobre cómo proceder: ¿Cuál es la mejor estrategia recomendada para simular el paso final de la pasarela de pago en el checkout invitado sin requerir integración bancaria real en el contexto de la evaluación académica?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la carga de trabajo actual se encuentra equilibrada, por lo que no es necesaria una reestructuración drástica. Sin embargo, asignaremos de forma más específica las nuevas tareas de la Fase 3: 1 miembro enfocado en el front end de la web y móvil, otro miembro enfocado en el backend y auditoría. Y el último miembro enfocado en la documentación

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo lo evaluó de una forma muy positiva. Ha existido un compromiso claro con los entregables y una distribución eficiente del desarrollo. Los aspectos positivos que quiero destacar serían la excelente comunicación interna desde el día 1 y apoyo mutuo y adaptabilidad para incorporar mejoras al sistema.